Automação de desenvolvimento com agente de IA no GTPorte

Trabalho de Conclusão de Curso 2026 — Grupo TDS-2026-008 Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas · 5º termo Relatório de processo e aprendizados · 24/08/2026

## 1. Contexto

O GTPorte é um sistema de gestão de transporte acadêmico municipal, construído em React 18 com TypeScript, Vite e Tailwind sobre Supabase (PostgreSQL, autenticação, armazenamento de arquivos e Row Level Security). Ele atende três públicos em painéis separados: o setor de transporte, o estudante e o motorista.

Depois de uma rodada de validação com o cliente, surgiram dezesseis solicitações de mudança. Elas iam de ajustes visuais simples — remover dois textos da tela de entrada, reduzir o tamanho de uns cards — a mudanças estruturais de verdade: um fluxo de aprovação entre estudante e motorista, um cadastro de motorista com os campos exigidos pela legislação de transporte escolar, e um bloco institucional de configuração com cerca de setenta campos.

Este relatório registra como essas mudanças foram executadas com o apoio de um agente de IA (Claude Code), o que foi automatizado, o que deu certo, o que não deu, e o que faríamos diferente. O objetivo não é descrever o produto — isso está no README e no relatório técnico — e sim o processo de trabalho.

## 2. O que foi entregue

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Commits na branch de trabalho | 12 |
| Arquivos alterados | 49 |
| Linhas adicionadas / removidas | 8.071 / 601 |
| Arquivos novos | 26 |
| Migrations de banco novas | 6 (0008 a 0012, mais 0014 de correções) |
| Tabelas no banco | 15 → 22 |
| Telas do painel do motorista | 4 → 6 |
| Relatórios gerenciais | 6 → 10 |

As dezesseis solicitações foram atendidas. As mudanças de banco ficaram versionadas como migrations idempotentes no repositório, para serem aplicadas no painel do Supabase — o agente não teve acesso ao banco de produção, o que foi uma decisão consciente do grupo.

## 3. Como o trabalho foi organizado

### 3.1 Planejamento antes da execução

O primeiro passo não foi escrever código, e sim mapear o sistema. Três agentes de exploração percorreram o repositório em paralelo com escopos diferentes — telas administrativas principais, telas administrativas restantes, e infraestrutura mais modelo de dados — e devolveram um retrato do que já existia, com caminho de arquivo e número de linha.

Isso mudou o resultado de forma concreta. O levantamento mostrou que:

não existia componente de abas: cada tela que precisava reimplementava com botões soltos, em duas

variações visuais diferentes;

a paleta de cores estava duplicada em sete lugares;

a tabela documento só tinha estudante_id, então "documentos do motorista" não era um ajuste de

tela, era modelagem nova;

src/lib/paginas.ts espelha à mão uma função do banco, sem nada garantindo que as duas listas

concordem.

Nenhuma dessas informações estava no enunciado das solicitações. Todas mudaram o plano.

### 3.2 Decisões que precisaram de gente

Quatro pontos foram levados ao usuário antes de executar, porque interpretações diferentes levariam a trabalhos diferentes:

Ambiguidade real no enunciado. Os itens 1 e 2 falavam em "página inicial" e "página de

login" como se fossem telas distintas, mas o layout descrito (imagem à esquerda, campo estreito à direita) e os dois textos a remover estavam ambos na tela de login. Os itens 3 e 4, por sua vez, falavam de "página inicial" querendo dizer o painel pós-login. Executar sem perguntar teria produzido metade do trabalho no lugar errado.

Formato do link de acesso (item 16): link com token de convite ou link simples copiável.

Estratégia de banco: gerar as migrations no repositório ou dar acesso ao Supabase ao agente.

Onde a automação deveria viver: versionada no repositório ou apenas na máquina de um

integrante.

### 3.3 Execução em fases

O trabalho foi dividido em fases, com um commit ao fim de cada uma:

| Fase | Conteúdo | Commits |
| --- | --- | --- |
| 0 | Componentes base reutilizáveis (Tabs, Campo, UploadFoto) | 1 |
| 1 | Ajustes visuais rápidos (itens 1, 2, 3, 4, 7, 11) | 1 |
| 2 | Seis migrations de banco | 1 |
| 3 | Telas que consomem as migrations (itens 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16) | 6 |
| 4 | Skill, hooks e agente revisor | 1 |
| 5 | Tarefa delegada e correções da revisão | 1 |
| 6 | Documentação | 1 |

A fase 0 existir foi uma escolha deliberada. Três das mudanças pediam formulários em abas, e duas somavam cerca de cento e dez campos. Sem extrair antes um componente de abas e um renderizador de campo declarativo, as telas de motorista e de configurações teriam passado de mil linhas de JSX repetido cada uma. Com eles, os campos viraram dados: src/lib/motorista.ts e src/lib/organizacao.ts descrevem os formulários como listas de objetos, e as telas apenas percorrem essas listas.

## 4. A automação criada

Toda a automação ficou versionada no repositório, em .claude/ e .githooks/, para valer para o grupo inteiro e não apenas para quem estivesse com o agente aberto.

### 4.1 Skill de teste — /testar-site

.claude/skills/testar-site/ é um roteiro de verificação ponta a ponta no navegador. O projeto não tem suíte de testes automatizados; tsc --noEmit garante que o código compila, não que funciona. A skill cobre essa diferença.

Ela sobe o servidor de desenvolvimento, percorre um checklist de 45 itens nos três painéis, lê o console do navegador filtrando por erros, e devolve uma tabela de aprovado, reprovado ou bloqueado por item.

Três detalhes que valeram a pena:

"Bloqueado" é diferente de "reprovado". Como as migrations são aplicadas manualmente, uma tela

pode falhar simplesmente porque a tabela ainda não existe. Tratar isso como defeito produziria um relatório enganoso, então a skill primeiro confere se as tabelas existem e classifica de acordo.

Limite de duas tentativas por item. Sem esse limite, um agente insiste no mesmo botão

indefinidamente.

Uma seção dedicada à regressão mais provável. A migration 0012 reescreveu

confirmar_presenca, que é usada tanto pelo aluno quanto pelo balcão. O caminho do balcão precisava continuar idêntico. O checklist trata isso como item destacado, não como mais uma linha.

### 4.2 Hooks de qualidade

| Hook | Evento | O que faz |
| --- | --- | --- |
| checar-tipos.cjs | PostToolUse em `Edit\ | Write` |
| antes-do-commit.cjs | PreToolUse em Bash | Intercepta git commit: barra se o projeto não compilar ou se houver console.log novo no índice |
| .githooks/pre-commit | Hook nativo do git | A mesma checagem fora do agente, para quem commita pelo terminal ou pelo editor |

O segundo é o hook atrelado a uma tarefa do git. Ele respeita --no-verify para o caso excepcional, e o hook nativo garante que o portão vale para o grupo todo — basta rodar uma vez por clone:

git config core.hooksPath .githooks

Uma decisão técnica que mudou o resultado: a primeira versão dos hooks foi escrita em shell, usando jq para ler o JSON de entrada. Ao testar, descobrimos que jq não está instalado na máquina de desenvolvimento. Reescrevemos em Node — que o projeto já exige — e o hook passou a funcionar igual no Git Bash, no PowerShell e no Linux, sem dependência nova. Depois disso, uma segunda correção: a chamada usava npx com shell: true, o que gerava um aviso de depreciação do Node em toda execução; passamos a invocar o compilador local direto (node_modules/typescript/bin/tsc).

Ambos os hooks foram testados nos dois caminhos antes de serem versionados: com o código limpo, e com um defeito proposital inserido e depois revertido.

### 4.3 Agente revisor

.claude/agents/revisor-gtporte.md define um subagente especializado no que o compilador não pega: função security definer sem validação de autor, componentes de ui/ reimplementados à mão, cor fora da paleta do Tailwind, e divergência entre src/lib/paginas.ts e a função paginas_do_sistema() do banco.

A escolha do escopo foi deliberada: um revisor genérico repetiria o que o tsc já faz. O valor está em codificar o conhecimento específico deste projeto — sobretudo o fato de que toda RPC do Supabase roda como security definer e, portanto, ignora a Row Level Security por definição. Uma função nova que esqueça de checar quem está chamando é uma falha de segurança que nenhuma ferramenta genérica apontaria.

## 5. Tarefa de desenvolvimento delegada a um agente

Para exercitar a delegação de uma unidade fechada de trabalho, escolhemos um problema real encontrado no levantamento da fase de planejamento.

### 5.1 O problema

O mapa de cores da situação operacional da rota estava duplicado literalmente, com os mesmos seis valores hexadecimais, em três arquivos:

src/pages/Dashboard.tsx

src/pages/estudante/MinhaRota.tsx

src/pages/motorista/MinhasRotas.tsx

### 5.2 Por que esta tarefa

Ela tem as três características que tornam uma tarefa boa para delegar: escopo fechado (três arquivos nomeados), critério de sucesso objetivo (tsc --noEmit limpo e build passando), e resultado verificável sem julgamento subjetivo (a aparência não pode mudar).

### 5.3 O prompt

O prompt entregue ao agente continha, além do problema:

os caminhos e as linhas aproximadas das três duplicatas;

a função canônica já criada (badgeSituacaoOperacional em src/lib/format.ts) e seu tipo de

retorno;

uma armadilha explícita: os arquivos usam ROTULO_SITUACAO_OPERACIONAL para o texto e

COR_SITUACAO para a cor; a função nova traz as duas coisas, então o import antigo pode ou não ficar sem uso, e isso precisa ser verificado caso a caso;

o comando exato de verificação, com a observação de não usar `npx` por ser lento nesta

máquina;

limites: não commitar, não tocar em outros arquivos, manter os comentários em português.

Nomear a armadilha antecipadamente foi o que mais rendeu. É exatamente o tipo de detalhe que produz um erro de compilação silencioso — variável importada e não usada — e que custa uma ida e volta inteira quando não é dito.

### 5.4 Resultado

O agente executou a tarefa em uma passagem, sem precisar de correção de rumo. O que ele entregou:

removeu as três constantes duplicadas;

ajustou os imports caso a caso — em dois arquivos ROTULO_SITUACAO_OPERACIONAL ficou sem uso e

foi removido, no terceiro continuou sendo usado em outro ponto e foi mantido, que era exatamente a armadilha apontada no prompt;

adaptou cada ponto de uso ao formato do JSX local: onde havia o componente <Badge>, passou a

função direto; onde o JSX aplicava cor via style, leu .bg e .fg;

preservou o .toUpperCase() que já existia, para o texto exibido não mudar;

verificou com tsc --noEmit limpo e npm run build completo.

Conferência independente. Confirmamos por conta própria que nenhuma ocorrência de COR_SITUACAO restou no código, que os rótulos de badgeSituacaoOperacional são idênticos aos de ROTULO_SITUACAO_OPERACIONAL, e que o build passa.

Uma ressalva: em MinhaRota.tsx o agente derivou o valor fora do bloco condicional e precisou de asserção não-nula (badgeSituacao!) em três lugares. É seguro — o trecho só renderiza sob rota && — mas é o tipo de solução que enfraquece a checagem para contornar um detalhe de escopo. Movemos o cálculo para dentro do bloco, o que dispensou a asserção. Vale como registro de que revisar a entrega do agente continua sendo necessário mesmo quando ela passa em todos os testes: o critério objetivo estava satisfeito, e ainda assim havia o que melhorar.

## 6. Revisão automatizada da branch

Depois de fechar as dezesseis solicitações, rodamos o agente revisor sobre a branch inteira comparada com main — 44 arquivos, 7.227 linhas adicionadas até aquele ponto. O tsc --noEmit passava limpo, então tudo o que ele encontrou é, por definição, o que o compilador não vê.

Foram onze achados, quatro deles graves. Os mais relevantes:

1. Dados pessoais do motorista expostos. A migration 0011 acrescentou CPF, RG, data de nascimento, endereço residencial completo e e-mail pessoal à tabela motorista. Essa tabela tinha, desde o início do projeto, uma policy de leitura auth.role() = 'authenticated' — escrita quando ela continha apenas nome, telefone e CNH, para que o estudante pudesse ver quem dirige a rota dele. Ninguém revisou a policy ao ampliar a tabela. O resultado: qualquer estudante logado conseguia ler o CPF e o endereço de toda a equipe de motoristas.

2. Motorista podia aprovar o próprio documento. A policy de inserção em documento_motorista validava o motorista_id, mas não o status. Como existe um gatilho que recalcula a situação documental na hora, bastava inserir um documento já com status = 'aprovado' por chamada direta à API para se auto-aprovar, contornando a regra de que só o administrador aprova. A tela enviava 'pendente' por convenção, não por obrigação. A mesma falha existia no lado do estudante desde o início do projeto.

3. Uma RPC contornando a Row Level Security. A função ocupacao_por_data, criada na migration 0008, repete o trabalho de uma view que havia sido declarada security_invoker = true justamente para que a RLS valesse. A função nova, sendo security definer e sem checar quem chama, desfazia essa decisão.

4. Indicadores da Visão geral zerados em silêncio. Este é o achado mais instrutivo. A RPC ocupacao_por_data devolve seis colunas; o hook a tipava como OcupacaoRota, que tem quinze. O Dashboard filtrava por o.status, campo que a RPC não devolve — então "Rotas em operação" mostrava zero, "em revisão" mostrava zero e a "Ocupação média" somava capacidade zero. Sem nenhum erro de compilação, porque a conversão de tipo forçada (as OcupacaoRota[]) mentia para o compilador.

Os demais achados: salvar um bloco em Configurações apagava o que estava digitado nos outros blocos ainda não salvos; os filtros de relatório vazavam de um relatório para o outro, produzindo recorte fantasma em documento de prestação de contas; o UploadFoto criava um object URL por render sem revogar; um checkbox usava hexadecimal cru divergindo do token da paleta; e o cancelamento de solicitação não era registrado no log de auditoria.

O revisor também informou explicitamente o que não encontrou: nenhum componente de ui/ reimplementado à mão nas telas novas, RLS completa nas sete tabelas criadas, listas de páginas do front e do banco em sincronia, e o retorno jsonb de minha_rota() batendo campo a campo com o tipo TypeScript.

Todos os achados acionáveis foram corrigidos na migration 0014_correcoes_revisao.sql e no commit f5bae1f. O seed de demonstração, que estava dentro de supabase/migrations/ e seria aplicado por um supabase db push em produção, foi movido para supabase/seed/.

O que isso ensina. Os três primeiros achados são falhas de segurança que passariam despercebidas em revisão humana por serem invisíveis no diff: em nenhum deles o código errado foi escrito nesta branch. O que a branch fez foi acrescentar colunas a uma tabela cuja policy já existia — e a policy, que não aparece no diff, deixou de ser adequada. Revisar só o que mudou não bastava; era preciso revisar o que o que mudou afetou.

O quarto mostra o custo de uma conversão de tipo forçada: as OcupacaoRota[] transformou um erro que o compilador teria pego numa tela que mostra zero sem reclamar.

## 7. O que funcionou

Explorar antes de planejar. Os três agentes de exploração custaram alguns minutos e evitaram retrabalho em pelo menos quatro pontos — o mais caro deles seria descobrir só na hora de codificar que "documentos do motorista" exigia modelagem nova, e não um filtro de tela.

Perguntar quando a ambiguidade é real. Quatro perguntas no início pouparam metade de uma fase de trabalho no lugar errado. O critério aplicado foi: perguntar quando leituras diferentes levariam a trabalhos diferentes; decidir sozinho quando existe um padrão óbvio.

Fazer a base antes das telas. A fase 0, que não entregou nenhuma funcionalidade visível, foi o que permitiu que as três telas de formulário grandes ficassem legíveis.

Commit por fase, com mensagem explicando o porquê. As mensagens registram as decisões de projeto — por que uma tabela irmã em vez de generalizar documento, por que uma coluna situacao nova em vez de estender o enum existente. Isso vale mais para o relatório técnico do que qualquer comentário no código.

Testar o hook antes de versionar. Foi o que revelou a ausência do jq. Um hook quebrado é pior que hook nenhum, porque falha em silêncio.

## 8. O que não funcionou

Heredoc de shell com conteúdo grande. Editar arquivos passando blocos extensos de código por heredoc falhou duas vezes com erro de sintaxe do shell. A solução foi escrever scripts de edição em Node e executá-los — mais previsível, e com a vantagem de o script ficar disponível para reexecutar.

Codificação de caracteres no Windows. Duas ocorrências. A saída do Python quebrava ao imprimir caracteres combinantes no console (cp1252), e a correção da faixa de diacríticos em exportar.ts precisou ser feita via Node para escrever ̀-ͯ escapado — tanto o editor quanto o Python inseriam os caracteres crus, invisíveis no fonte, que era exatamente o defeito original.

Fim de linha CRLF. As primeiras edições por script falhavam ao procurar trechos de várias linhas, porque os arquivos do repositório usam CRLF e os padrões de busca usavam LF. Resolvido com um utilitário que normaliza ao ler e restaura ao gravar. É o tipo de atrito que consome tempo sem produzir nada.

Confiar em ferramenta não verificada. Escrever os hooks assumindo jq instalado foi otimismo. Custou uma reescrita completa.

Um laço infinito no próprio gerador deste relatório. O conversor de Markdown para .docx tratava linhas iniciadas por * como lista. Um parágrafo que começa com **Negrito** casa com esse padrão sem ser lista: o laço recusava a linha, não avançava o índice, e o script travava. Só apareceu porque o texto deste relatório usa negrito no início de vários parágrafos. É um lembrete de que código auxiliar — script de build, gerador, ferramenta de apoio — merece o mesmo cuidado que o código do produto, e frequentemente não recebe.

## 9. Como o processo pode melhorar

1. Testes automatizados de verdade. É a lacuna maior. Hoje npm run lint é apenas tsc --noEmit: garante que o código compila, não que funciona. Vitest com Testing Library nas funções puras de src/lib/ (format.ts, exportar.ts) e Playwright no fluxo de presença dariam uma rede de segurança real, e o hook de pré-commit passaria a rodá-los.

2. Verificar automaticamente a sincronia front/banco. src/lib/paginas.ts espelha à mão a função paginas_do_sistema() da migration 0007. Uma página adicionada em um lado e esquecida no outro falha em silêncio. Um teste que compare as duas listas resolveria em poucas linhas.

3. Tipos gerados a partir do banco. O Supabase CLI gera tipos TypeScript a partir do schema real (supabase gen types typescript). Hoje src/lib/types.ts é mantido à mão, e o retorno jsonb de minha_rota() é tipado por confiança: um campo adicionado no TypeScript mas esquecido no SQL chega como undefined sem nenhum erro de compilação.

4. Ambiente de banco descartável. As migrations foram escritas sem poder executá-las — só foi possível conferir estruturalmente o balanceamento das marcações de citação. Um Postgres local ou um projeto Supabase de teste permitiria aplicar e reverter cada migration antes de versioná-la.

5. Paleta em um lugar só. As cores estão em tailwind.config.js, em src/lib/format.ts e espalhadas em hexadecimal cru por várias telas. Consolidar em tokens CSS eliminaria uma classe inteira de inconsistência.

6. Escrever o prompt da tarefa delegada como se fosse para um colega novo. O que mais melhorou o resultado da delegação não foi descrever o objetivo — foi nomear a armadilha, dar o comando exato de verificação e declarar os limites. Vale como padrão para as próximas.

## 10. Conclusão

As dezesseis solicitações foram atendidas, o repositório passou a carregar sua própria automação de qualidade, e o processo ficou documentado.

O aprendizado que atravessa todo o trabalho é que o agente de IA rende muito mais em preparação e verificação do que em digitação. As horas que produziram mais valor foram as de exploração inicial — que revelaram quatro problemas estruturais não previstos no enunciado — e as de teste dos hooks — que revelaram uma dependência inexistente antes de ela quebrar na máquina de outro integrante. Escrever o código foi a parte mais rápida e menos arriscada.

O segundo aprendizado é que automação só vale quando está versionada. Um hook na máquina de um integrante é um hábito pessoal; um hook em .githooks/ é uma regra do projeto.

E o terceiro, que aparece nas seções 7 e 8 em partes iguais: o limite do agente não está no que ele sabe escrever, e sim no que ele consegue verificar. Onde havia critério objetivo — compila, o build passa, a aparência não mudou — o resultado foi confiável. Onde não havia — as migrations, que não puderam ser executadas — o resultado continua dependendo de conferência humana, e o relatório diz isso explicitamente em vez de fingir o contrário.

## Anexo · Estrutura da automação no repositório

.claude/

settings.json                   hooks e permissões do projeto

agents/

revisor-gtporte.md            subagente de revisão

hooks/

checar-tipos.cjs              type-check após cada edição em src/

antes-do-commit.cjs           portão antes do git commit

skills/

testar-site/

SKILL.md                    roteiro de teste no navegador

checklist.md                45 itens nos três painéis

.githooks/

pre-commit                      mesma checagem fora do agente

docs/

relatorio-automacao-gtporte.md  fonte deste documento

relatorio-automacao-gtporte.docx

scripts/

gerar-relatorio.py              converte o Markdown em .docx